# Requerimiento de acreditación de cumplimiento

Proyecto: UBXAT

Fecha de respuesta: 17 de marzo de 2026

Referencia interna: UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302

# Acreditación documental y funcional de procesos completados

Todos los entregables listados a continuación están versionados en el repositorio Git del proyecto ( branch: develop ) y son auditables por el equipo técnico del cliente bajo petición.

  - Backend — Ingesta / ETL (Sección A)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Módulo ETL documentado (guía + operativa API) | docs/COMPLIANCE_RESPONSE.md |
| Notebook de integración ETL ejecutado (health, status, files, métricas) | notebooks/nb_03_etl_integration.ipynb — 9 células ejecutadas, 3+ entidades de ground-truth verificadas |
| Estrategia de mapeo Wikidata / entidades KG | docs/WIKIDATA_MAPPING_STRATEGY.md |

  - Backend — SPARQL / Consultas avanzadas (Sección B)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Endpoint /api/v1/sparql operativo | notebooks/nb_01_sparql_coverage.ipynb — ASK, COUNT, SELECT, FILTER, LIMIT/OFFSET, relaciones validados |
| Corrección query Estadístiques (UI coherente con servidor) | frontend/src/components/SPARQLQuery.jsx — UNION COUNT(DISTINCT) per tipo de entidad |

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Biblioteca de consultas predefinidas con previsualización completa | SPARQLQuery.jsx — 5 queries predefinidas + atributo title en celdas para IRIs completas |

  - Backend — Módulo Agente / Conversacional (Sección C)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Canal conversacional operativo con recuperación KG | notebooks/nb_02_agent_chat.ipynb — T1 (estructura respuesta), T2 (source chips), T3 (varianza confianza), T4 (execution_time) |
| Source chips (trazabilidad de fuentes) en UI | frontend/src/components/ChatBox.jsx — chips de fuente visibles en cada respuesta del asistente |
| Indicador de confianza en UI | ChatBox.jsx — porcentaje de confianza sobre cada respuesta del asistente |
| Historial / reiniciar sesión en UI | ChatBox.jsx — botón "Nou fil" que reinicia mensajes al welcome |
| Métricas de rendimiento (tiempo) | nb_02 T4 + nb_03 — execution_time validado en respuestas API |

  - Backend — KG-to-text / Redacción automática Wikipedia (Sección E)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Endpoint POST /api/v1/kg-to-text | api/api.py — modelos KGToTextRequest / KGToTextResponse , servicio, ruta |
| 9 tests unitarios pasando (pytest/anyio) | tests/unit/test_kg_to_text.py — validación IRI, generación SPARQL, prompt builder (CA/ES/EN), campos respuesta, ruta 400 |
| Sección Articles en UI con generación desde node_id o SPARQL | frontend/src/components/KGToText.jsx |
| Método cliente apiService.kgToText() | frontend/src/api/apiClient.js |

  - Frontend — Plataforma Web, accesibilidad, idiomas (Sección F)

Evidencia

Entregable

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Atributos WCAG: aria- current , role="main" , aria- label , role="status" | App.jsx + ChatBox.jsx |
| Sidebar responsive | App.jsx — sidebar oculto en mobile, contenido a pantalla completa |
| Sección de monitorización del sistema visible en UI | frontend/src/components/ServiceStatus.jsx — sección "Sistema" en navegación |
| Strings i18n CA/ES/EN para todas las secciones nuevas | frontend/src/i18n/locales/{ca,es,en}.json — claves nav.articles , nav.status , content.articlesTitle , content.statusTitle , ui.resetChat , ui.confidence + 9 claves KGToText |

  - Frontend — Grafo: visualización y transparencia (Sección G)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Inspección detallada de nodo (panel lateral con propiedades KG) | RDFView.jsx — clic en nodo abre panel con todas las propiedades recuperadas del KG vía SPARQL |
| Transparencia de criterio: tipo de entidad por nodo | RDFView.jsx — etiqueta Brigadista / Fossa / Document en panel de inspección |
| Pan/zoom: ajuste automático al cargar datos | RDFView.jsx — zoomToFit al completar la carga del grafo |
| Panel de estadísticas (nodos/relaciones/tipos) | RDFView.jsx — preexistente, validado |

  - Documentación de carga (Sección A/C — rendimiento)

| Entregable | Evidencia |
| --- | --- |
| Informe de prueba de carga (Locust) | docs/LOAD_TEST_REPORT.md — metodología, escenarios, umbrales p95 |

# Respuesta específica a cada punto de la matriz (v1.0 de 2026-03-02)

- Ingesta/ETL y administración de datos

## — Construcción del KG a partir de requisitos de diseño

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — acreditado documentalmente y con notebooks ejecutados sobre entorno de desarrollo. La validación end-to-end sobre datos de producción (corpus completo de brigadas internacionales) está incluida en el calendario de corrección (ver §3, hito A-1).

Evidencia: nb_03_etl_integration.ipynb , WIKIDATA_MAPPING_STRATEGY.md

## — Ingesta y procesamiento ETL

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — módulo ETL operativo y documentado; pendiente ejecución demostrada con dataset de producción.

Evidencia: nb_03_etl_integration.ipynb células 4–7

- SPARQL / Consultas avanzadas

## — Endpoint SPARQL operativo

Estado en matriz: ✅

Estado actual: ✅ Sin cambios requeridos.

## — SELECT / FILTER / LIMIT / ASK / COUNT

Estado en matriz: ✅

Estado actual: ✅ Sin cambios requeridos.

## — Coherencia resultados UI vs servidor

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: ✅ Corregido. La query "Estadístiques" que producía un producto cartesiano por OPTIONAL múltiple ha sido reemplazada por UNION COUNT(DISTINCT ?entity) por tipo,

coincidiendo con la lógica del backend.

## — Biblioteca de consultas predefinidas / previsualización

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: ✅ Corregido. Se mantienen 5 consultas predefinidas cubriendo los tipos de entidad del proyecto. Las celdas de resultados incluyen atributo title con el valor completo, eliminando la

limitación de truncado.

- Módulo Agente / Conversacional

## — Q&A en lenguaje natural con recuperación de información

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — el canal funciona y devuelve respuestas con fuentes. La fiabilidad de la recuperación (grounding KG→LLM) está sujeta a la calidad y completitud del grafo de conocimiento

cargado. Se incluye plan de mejora en §3, hito C-1.

Evidencia: nb_02_agent_chat.ipynb T1–T4

## — Disponibilidad LLM y entrenamiento/ajuste

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — integración con Gemini operativa. El ajuste específico al dominio (brigadas internacionales, terminología del proyecto) se abordará mediante prompt engineering avanzado y enriquecimiento del contexto KG (ver §3, hito C-2).

## — Integración neuro-simbólica (KG + LLM)

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — la arquitectura es neuro-simbólica (Neo4j + SPARQL + Gemini). La efectividad end-to-end mejorará proporcionalmente al enriquecimiento del KG (hitos A-1 y C-1).

## — Trazabilidad / source chips en UI

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. Source chips visibles en cada respuesta del asistente.

## — Indicador de confianza en UI

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. Porcentaje de confianza mostrado bajo cada respuesta cuando el backend lo provee.

## — Historial / reiniciar sesión

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. Botón "Nou fil" que reinicia el hilo conversacional.

## — Métricas de rendimiento (tiempo)

Estado en matriz: ✅

Estado actual: ✅ Sin cambios requeridos.

- Inclusión y diversidad — perspectiva de género

## — Consultas gender-aware

Estado en matriz: ❌

Estado actual: 🟡 Parcial — el backend implementa vocabulario gender-aware y query de contexto con propiedad P21. La limitación actual es la ausencia del atributo P21 en el dataset de producción cargado en el KG. La carga de datos con género es el hito D-1 del calendario (ver §3).

- KG-to-text (Wikipedia)

## — KG-to-text para redacción automática

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado completamente. Endpoint POST /api/v1/kg-to-text

operativo, validado con 9 tests unitarios, interfaz de usuario en sección "Articles", soporte CA/ES/EN.

- Plataforma Web, accesibilidad e idiomas

## — Accesibilidad WCAG

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado (nivel AA básico): aria-current="page" en navegación, role="main" en contenido principal, aria-label en botones de acción, role="status" en indicadores de carga. La auditoría WCAG completa (contraste, teclado, screen reader) se realizará en el hito F-1.

## — Responsive (móvil/tablet)

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. Sidebar oculto en mobile — el contenido ocupa pantalla completa. Prueba completa de dispositivos incluida en hito F-1.

## — Idiomas CAT/ES/EN consistentes

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: 🟡 Parcial — todas las secciones nuevas tienen strings en los 3 idiomas. La auditoría completa de strings sin traducción o hardcodeados está incluida en hito F-2.

## — Monitorización visible en UI

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. Sección "Sistema" en navegación con panel de estado de servicios backend visible desde la UI.

## — Barra de navegación

Estado en matriz: ✅

Estado actual: ✅ Sin cambios requeridos.

- Grafo: visualización y transparencia

## — Exploración visual (pan/zoom)

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: ✅ Mejorado. Ajuste automático al cargar los datos del grafo, además de los controles manuales ya existentes.

## — Inspección detallada de nodo

Estado en matriz: 🟡 Parcial

Estado actual: ✅ Implementado. Panel lateral de inspección: al clicar un nodo se muestra nombre, tipo de entidad y todas las propiedades recuperadas del KG.

## — Transparencia de criterio (por qué se muestran los datos)

Estado en matriz: ❌

Estado actual: ✅ Implementado. El panel de inspección muestra el tipo de entidad en lenguaje natural (Brigadista / Fossa / Document) junto a todas las propiedades KG del nodo, haciendo explícito el origen y

criterio de clasificación.

## — Panel de control (estadísticas)

Estado en matriz: ✅

Estado actual: ✅ Sin cambios requeridos.

# Calendario de corrección de incumplimientos materiales pendientes

Plazo contractual máximo: 28 de septiembre de 2026 Fecha de este documento: 17 de marzo de 2026 Ventana de trabajo disponible:  28 semanas

Hitos y entregables

| ID | Sección | Incumplimiento | Entregable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | A | KG no validado con datos de producción | Carga del corpus completo en entorno de staging; notebook nb_03 ejecutado sobre datos reales con ≥ 3 entidades de cada tipo (Q5/Q108163/Q49848); informe de cobertura | 30 abril 2026 |
| D-1 | D | Propiedad P21 (género) ausente en KG | Carga de atributo P21 para todos los registros de Persona (Q5) disponibles; validación con query nb_01 Block 7 ejecutando sin error | 30 abril 2026 |
| F-1 | F | Accesibilidad WCAG y responsive no auditados completamente | Auditoría WCAG AA con herramienta automatizada (axe / Lighthouse); corrección de los hallazgos críticos; informe de resultados; prueba en dispositivo móvil real | 30 mayo 2026 |
| F-2 | F | Strings sin traducir o hardcodeados | Auditoría completa de los 3 ficheros i18n; corrección de claves ausentes o inconsistentes; test de idioma sobre todas las vistas | 30 mayo 2026 |

| ID | Sección | Incumplimiento | Entregable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | C | Q&A no recupera información de forma fiable | Mejora del contexto KG→LLM: enriquecimiento de embeddings/contexto SPARQL, ajuste de prompts al dominio; validación con nb_02 T1– T6 completos | 30 junio 2026 |
| C-2 | C | LLM sin ajuste específico al dominio | Entrega de documento de estrategia de ajuste (prompt engineering + retrieval); ejecución de serie de pruebas de Q&A sobre preguntas de referencia del proyecto; informe de evaluación | 31 julio 2026 |
| A-2 | A | ETL no probado end-to-end en producción | Demostración documentada de ingesta completa (fichero fuente → Neo4j → SPARQL validado); log de ejecución adjunto | 31 agosto 2026 |
| VAL | Todos | Validación final integrada | Ejecución completa de los 4 notebooks ( nb_01 – nb_04 ) sobre el entorno de producción con datos reales; resultado ≥ 90% de checks pasando; entrega de informe de cierre | 19 septiembre 2026 |

# Confirmación formal de recursos asignados

Los siguientes recursos están efectivamente asignados a la resolución de los incumplimientos materiales identificados en este documento:

| Recurso | Perfil | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- |
| [Thomas Gomez — Responsable datos] | Software Engineer / Historiador | 24 h/semana |

# Documentación adjunta

Los siguientes ficheros se entregan junto a este documento como evidencia auditable:

docs/

├── RESPUESTA_REQUERIMIENTO_CUMPLIMIENTO_20260317.md	← este documento

├── COMPLIANCE_RESPONSE.md	← respuesta técnica detallada (Stream C)

├── WIKIDATA_MAPPING_STRATEGY.md	← estrategia de mapeo entidades

└── LOAD_TEST_REPORT.md	← informe de carga

(Locust)

notebooks/

├── nb_01_sparql_coverage.ipynb	← cobertura SPARQL (B)

├── nb_02_agent_chat.ipynb	← agente conversacional (C)

├── nb_03_etl_integration.ipynb	← integración ETL (A)

└── nb_04_kg_validation.ipynb	← validación estructura KG (A/G)

tests/unit/

└── test_kg_to_text.py	← 9 tests unitarios KG-to-text (E)

Documento generado el 2026-03-17.