Assumpte: Requeriment formal per incompliment contractual del contracte TD26_1 – Expedient 2024/198

16/03/2026

A l’atenció del Sr. Andrés Manso

CTO & Innovation Consultant Director Peninsula Corporate Innovation, S.L.

Benvolgut Andrés,

M’adreço a tu en qualitat d’investigadora principal del projecte HerStory&NeSyAI i responsable del contracte subscrit entre la Universitat de Barcelona i Peninsula Corporate Innovation, S.L., corresponent a l’expedient 2024/198, per formular un requeriment formal final en relació amb els incompliments contractuals detectats en l’execució del servei adjudicat.

Tal com estableix el contracte, l’objecte contractual consisteix en el desenvolupament d’un prototip d’intel·ligència artificial neuro-simbòlica que ofereixi, d’una banda, serveis d’assistència a l’usuari en la consulta de bases de dades relacionades amb projectes de recuperació de la memòria democràtica i, de l’altra, serveis de generació automàtica de textos, com ara articles de Wikipedia. El contracte va ser adjudicat el 24 de març de 2025 i la seva formalització es va produir el 28 de març de 2025; en conseqüència, la seva durada d’1 any i 6 mesos situa el venciment contractual en data 28 de setembre de 2026. Així mateix, el contracte preveu que, en cas d’incompliment imputable al contractista, la Universitat de Barcelona pot optar per resoldre el contracte, i estableix que les qüestions relatives a la seva interpretació, resolució i efectes seran resoltes per l’òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona.

A data d’avui, 13 de març de 2026, i transcorreguts gairebé dotze mesos des de la formalització del contracte, hem de constatar que no s’ha acreditat un grau d’execució material i funcional compatible ni amb l’objecte contractual ni amb una expectativa raonable de compliment íntegre dins del termini contractual restant fins al 28 de setembre de 2026. En altres termes, sense afirmar que el termini final del contracte hagi vençut, sí que resulta evident que el nivell de desenvolupament, validació i acreditació dels lliurables és manifestament insuficient en relació amb el temps transcorregut, i compromet seriosament la possibilitat de compliment efectiu en termini.

Aquesta conclusió es fonamenta en la documentació revisada i, en particular, en el document “UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302”, que sintetitza, a partir de les evidències disponibles, incompliments i mancances substancials que afecten directament el nucli funcional del prototip. La matriu assenyala, entre d’altres, que la construcció del Knowledge Graph segons els requisits de disseny no queda provada, que la ingesta i processament ETL no estan validats amb prova executada, que el mòdul de Q&A en llenguatge natural no recupera informació de manera fiable, que la integració neuro-simbòlica end-to-end no queda acreditada de manera suficient, i que persisteixen mancances rellevants en traçabilitat, explicabilitat i transparència del criteri de visualització, així com en altres funcionalitats essencials.

Aquestes mancances són especialment greus perquè afecten precisament els elements centrals de l’objecte contractual. Així mateix, la documentació prèvia de seguiment ja havia advertit d’un dèficit de lliurables rellevants. L’informe “HerStory-informe_lliurables-2021125”, de 25 de novembre de 2025, identificava com a pendents les sessions de formació documentades, el dossier consolidat de documentació tècnica del prototip, el repositori amb el codi font, dades, configuració i dependències, així com els informes de proves unitàries, d’integració, rendiment, usabilitat i acceptació.

Per tant, els dèficits actuals no són sobrevinguts ni desconeguts per Peninsula Corporate Innovation, S.L., sinó que havien estat ja assenyalats amb anterioritat sense que s’hagi produït una reconducció suficient de la situació. Aquesta circumstància es va reiterar en la reunió mantinguda el 4 de març de 2026 amb el project manager Thomas Gomez, en què la part de Península va assumir el compromís de donar resposta als processos reportats com a complets però mancats d’evidència suficient, així com als components i funcionalitats consignats a la matriu indicada, com a màxim el divendres 13 de març de 2026.

Arribats a aquesta data, i atès que la situació actual evidencia un nivell d’execució insuficient en relació amb el temps contractual ja consumit, ens veiem obligats a formular aquest darrer requeriment formal.

Per tot l’anterior, requerim formalment Peninsula Corporate Innovation, S.L. perquè, no més tard de dimecres 18 de març de 2026, remeti una resposta completa, ordenada i verificable que inclogui:

- L’acreditació documental i funcional de cadascun dels processos, components i funcionalitats que la teva empresa considera completats.

- La resposta específica a cadascun dels punts recollits a UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302, amb indicació expressa del seu estat real i de l’evidència associada.

- Un calendari tancat, realista i immediat de correcció dels incompliments materials pendents, compatible amb el termini contractual vigent fins al 28 de setembre de 2026, amb responsables, dates i lliurables concrets.

- La confirmació formal dels recursos efectivament assignats a la resolució d’aquests incompliments.

Malgrat la gravetat de la situació, manifestem la nostra disposició a implementar una solució de reconducció, sempre que existeixi una voluntat real i immediata de compliment. En concret, proposem l’establiment entre ambdues parts de sprints vinculats a cadascuna de les funcionalitats i components indicats a la matriu UBXAT, amb un calendari de lliurament acordat, mecanismes de seguiment i valoració del grau de compliment, així com la incorporació a temps complet de l’estudiant de doctorat Matheus Jerenvain, contractat per Península en modalitat SCRUMP, al desenvolupament del projecte.

Tanmateix, aquesta proposta s’entén exclusivament com una darrera oportunitat de reconducció dins del temps contractual encara disponible, i no com una renúncia als drets de la Universitat de Barcelona ni com una convalidació dels incompliments produïts fins ara.

En conseqüència, si abans del dimecres 18 de març de 2026 no s’ha rebut una resposta suficient, verificable i orientada a un compliment efectiu, aquesta part es veurà obligada a elevar formalment la situació, en primer terme, en l’exercici de les funcions de la responsable del contracte, i, si escau, davant l’òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona, a fi que valori l’adopció de les mesures que siguin procedents d’acord amb el contracte i amb la normativa aplicable, inclosa, si escau, la resolució contractual per incompliment imputable al contractista, així com la reserva de totes les accions que en dret corresponguin. Aquesta advertència es formula precisament perquè, malgrat no haver-se exhaurit encara el termini final del contracte, el grau de compliment acreditat a la data actual és incompatible amb una expectativa raonable d’execució correcta sense una reconducció immediata i verificable.

Atentament,

Núria Ferran-Ferrer, Investigadora principal del projecte HerStory&NeSyAI

Miquel Centelles, Investigador del projecte HerStory&NeSyAI

Asunto: Requerimiento formal por incumplimiento contractual del contrato TD26_1 – Expediente 2024/198

A la atención del Sr. Andrés Manso

CTO & Innovation Consultant Director

Peninsula Corporate Innovation, S.L.

Estimado Andrés:

Me dirijo a ti en calidad de investigadora principal del proyecto HerStory&NeSyAI y responsable del contrato suscrito entre la Universitat de Barcelona y Peninsula Corporate Innovation, S.L., correspondiente al expediente 2024/198, para formular un requerimiento formal final en relación con los incumplimientos contractuales detectados en la ejecución del servicio adjudicado.

Tal como establece el contrato, su objeto consiste en el desarrollo de un prototipo de inteligencia artificial neuro-simbólica que ofrezca, por un lado, servicios de asistencia al usuario en la consulta de bases de datos relacionadas con proyectos de recuperación de la memoria democrática y, por otro, servicios de generación automática de textos, como artículos de Wikipedia. El contrato fue adjudicado el 24 de marzo de 2025 y su formalización tuvo lugar el 28 de marzo de 2025; en consecuencia, su duración de 1 año y 6 meses sitúa el vencimiento contractual en fecha 28 de septiembre de 2026. Asimismo, el contrato prevé que, en caso de incumplimiento imputable al contratista, la Universitat de Barcelona podrá optar por resolver el contrato, y establece que las cuestiones relativas a su interpretación, resolución y efectos serán resueltas por el órgano de contratación de la Universitat de Barcelona.

A fecha de hoy, 13 de marzo de 2026, y habiendo transcurrido casi doce meses desde la formalización del contrato, debemos constatar que no se ha acreditado un grado de ejecución material y funcional compatible ni con el objeto contractual ni con una expectativa razonable de cumplimiento íntegro dentro del plazo contractual restante hasta el 28 de septiembre de 2026. En otros términos, sin afirmar que el plazo final del contrato haya vencido ya, sí resulta evidente que el nivel de desarrollo, validación y acreditación de los entregables es manifiestamente insuficiente en relación con el tiempo transcurrido, y compromete seriamente la posibilidad de cumplimiento efectivo en plazo.

Esta conclusión se fundamenta en la documentación revisada y, en particular, en el documento “UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302”, que sintetiza, a partir de las evidencias disponibles, incumplimientos y carencias sustanciales que afectan directamente al núcleo funcional del prototipo. La matriz señala, entre otros extremos, que la construcción del Knowledge Graph conforme a los requisitos de diseño no queda probada, que la ingesta y procesamiento ETL no están validados mediante prueba ejecutada, que el módulo de Q&A en lenguaje natural no recupera información de forma fiable, que la integración neuro-simbólica end-to-end no queda acreditada de forma suficiente, y que persisten carencias relevantes en trazabilidad, explicabilidad y transparencia del criterio de visualización, así como en otras funcionalidades esenciales.

Estas carencias son especialmente graves porque afectan precisamente a los elementos centrales del objeto contractual. Asimismo, la documentación previa de seguimiento ya había advertido de un déficit de entregables relevantes. El informe “HerStory-informe_lliurables-2021125”, de 25 de noviembre de 2025, identificaba como pendientes las sesiones de formación documentadas, el dossier consolidado de documentación técnica del prototipo, el repositorio con el código fuente, datos, configuración y dependencias, así como los informes de pruebas unitarias, de integración, rendimiento, usabilidad y aceptación.

Por tanto, los déficits actuales no son sobrevenidos ni desconocidos para Peninsula Corporate Innovation, S.L., sino que ya habían sido señalados previamente sin que se haya producido una reconducción suficiente de la situación. Esta circunstancia se reiteró en la reunión mantenida el 4 de marzo de 2026 con el project manager Thomas Gomez, en la que la parte de Península asumió el compromiso de dar respuesta a los procesos reportados como completos pero carentes de evidencia suficiente, así como a los componentes y funcionalidades consignados en la matriz indicada, a más tardar el viernes 13 de marzo de 2026.

Llegada esta fecha, y dado que la situación actual evidencia un nivel de ejecución insuficiente en relación con el tiempo contractual ya consumido, nos vemos obligados a formular este último requerimiento formal.

Por todo lo anterior, requerimos formalmente a Peninsula Corporate Innovation, S.L. para que, no más tarde del miércoles 18 de marzo de 2026, remita una respuesta completa, ordenada y verificable que incluya:

- La acreditación documental y funcional de cada uno de los procesos, componentes y funcionalidades que tu empresa considere completados.

- La respuesta específica a cada uno de los puntos recogidos en UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302, con indicación expresa de su estado real y de la evidencia asociada.

- Un calendario cerrado, realista e inmediato de corrección de los incumplimientos materiales pendientes, compatible con el plazo contractual vigente hasta el 28 de septiembre de 2026, con responsables, fechas y entregables concretos.

- La confirmación formal de los recursos efectivamente asignados a la resolución de dichos incumplimientos.

Pese a la gravedad de la situación, manifestamos nuestra disposición a implementar una solución de reconducción, siempre que exista una voluntad real e inmediata de cumplimiento. En concreto, proponemos el establecimiento entre ambas partes de sprints vinculados a cada una de las funcionalidades y componentes indicados en la matriz UBXAT, con un calendario de entrega acordado, mecanismos de seguimiento y valoración del grado de cumplimiento, así como la incorporación a tiempo completo del estudiante de doctorado Matheus Jerenvain, contratado por Península en modalidad SCRUMP, al desarrollo del proyecto.

No obstante, esta propuesta debe entenderse exclusivamente como una última oportunidad de reconducción dentro del tiempo contractual aún disponible, y no como una renuncia a los derechos de la Universitat de Barcelona ni como una convalidación de los incumplimientos producidos hasta la fecha.

En consecuencia, si antes del miércoles 18 de marzo de 2026 no se hubiera recibido una respuesta suficiente, verificable y orientada a un cumplimiento efectivo, esta parte se verá obligada a elevar formalmente la situación, en primer término, en el ejercicio de las funciones de la responsable del contrato, y, en su caso, ante el órgano de contratación de la Universitat de Barcelona, a fin de que valore la adopción de las medidas que procedan conforme al contrato y a la normativa aplicable, incluida, en su caso, la resolución contractual por incumplimiento imputable al contratista, así como la reserva de cuantas acciones correspondan en derecho. Esta advertencia se formula precisamente porque, aunque el plazo final del contrato no se haya agotado todavía, el grado de cumplimiento acreditado a la fecha actual es incompatible con una expectativa razonable de ejecución correcta sin una reconducción inmediata y verificable.

Atentamente,

Núria Ferran-Ferrer, Investigadora principal del proyecto HerStory&NeSyAI

Miquel Centelles, Investigador del proyecto HerStory&NeSyAI