Matriz de cumplimiento del prototipo IA neuro-simbólica (Licitación vs Memoria técnica de Península vs Evidencias UBXAT y Evaluación)

Versión 2026/03/02

Documentación vinculada a las columnas de la tabla:

- Componente/Funcionalidad (Licitación): TD44_1 Memòria justificativa 2024_198.docx y TD79_1 PPT 2024_198.docx

- Propuesta Península (Memoria técnica): Memoria tecnica.pdf

- Evidencia del fabricante (Guías UBXAT / API): documentos proporcionados por Península y HerStory_kgConstruction-v2Def_20250611.docx

- Evidencia de evaluación/validación de UBXAT: UBXAT-protocolo_evaluación_requerimientos-v1_0_20260305.docx y UBXAT-resumen_aspectos_evaluables-v1_0_20260305.docx

Leyenda de la columna “Estado”:

- ✅ Desarrollado

- 🟡 Parcial o no demostrable del todo

- ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles)

# Backend

## A) Ingesta/ETL y administración de datos

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (Guías UBXAT / API) | Evidencia de evaluación/validación de UBXAT | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend (RESULTADO) | Construcción del Knowledge Graph a partir de los requisitos establecidos en la fase de diseño | Requisito explícito TD44-2 | La documentación UBXAT describe ingesta/ETL e integración con el grafo, pero la “construcción del KG según requisitos de diseño” no aparece como evidencia separada (queda implícita) | Evaluación: “no evaluado / preparan BD” → no hay prueba ejecutada que confirme la construcción del KG según requisitos | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo alto: si el KG no está probado como “construido según requisitos”, SPARQL/Q&A/visualización quedan comprometidos. |
| Backend (MECANISMO) | Ingesta y procesamiento de datos (ETL) para alimentar el KG | ETL, transformación y carga a grafo | Módulo de ingesta/ETL documentado (guía + API/operativa) | Evaluación: sin prueba ejecutada (no evaluado) | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo alto: sin ETL probado no se garantiza la generación/actualización del KG. |

## B) SPARQL / consultas avanzadas

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (Docs UBXAT) | Evidencia de evaluación/validación de UBXAT | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | Endpoint SPARQL operativo | SPARQL como pilar de consulta | Guía + API SPARQL (/api/v1/sparql) | Pruebas ejecutadas (POST) con comportamiento esperado | ✅ Desarrollado | Riesgo bajo: interoperabilidad/consulta por API validada. |
| Backend | SELECT / FILTER / LIMIT / ASK / COUNT | Consultas completas | Soporte SPARQL descrito | Pruebas muestran count numérico y ASK booleano, etc. | ✅ Desarrollado | Riesgo bajo: capacidades críticas confirmadas. |
| UI | Coherencia resultados UI vs servidor | — | UI muestra resultados | Evaluación indica discrepancias UI vs servidor | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo medio: UI puede inducir a error aunque backend funcione. |
| UI | Biblioteca de consultas predefinidas (UI) | Prevista | Presente | Evaluación: pocas opciones/feedback limitado; previsualización truncada → “Parcial” | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo medio: limita operativa de usuario no técnico. |

## C) Módulo Agente / Conversacional

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (Guías UBXAT / API) | Evidencia de evaluación/validación de UBXAT | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend (función) | Q&A en lenguaje natural con recuperación de información | Agente conversacional, extracción y respuesta | API chat + guía agente | Evaluación: se puede interactuar pero “no recupera información” / respuestas inconsistentes | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo alto: el objetivo principal (consulta asistida) queda debilitado. |
| Backend | Disponibilidad de un LLM y entrenamiento/ajuste para los objetivos del proyecto | Requisito TD44-1 (LLM + entrenamiento/ajuste; se valora reutilización LLM) | Integración con LLM documentada (p. ej. Gemini) + canal de chat en API/plataforma | Hay interacción de chat, pero no evidencia de entrenamiento/ajuste ni de logro de objetivos (y además falla recuperación) | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo muy alto: requisito clave; si no hay ajuste/adecuación y no logra recuperación fiable, impacta el cumplimiento del prototipo. |
| Backend (integración) | Integración neuro-simbólica: integrar KG/razonamiento (simbólico) y LLM en un prototipo | TD44-4 (integración en prototipo) + “mecanismos de integración” como componente clave (TD79) | Arquitectura con LLM + KG/Neo4j + SPARQL/API documentada | Evaluación: el agente no recupera info y desaparecen trazabilidad/confianza; la integración “end-to-end” efectiva no queda validada | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo alto: si el LLM no usa el KG de forma efectiva (y trazable), se pierde el valor diferencial NeSy. |
| UI (explicabilidad) | Trazabilidad (fuentes / source chips) | Prometida (explicabilidad/ética) | Guías describen fuentes | Evaluación: no muestra procedencia y desaparece en versión posterior → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo alto: sin trazas baja confianza y auditabilidad. |
| UI (calidad) | Indicador de confianza | Previsto | (Documentado en versiones) | Evaluación: desaparece → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo medio-alto: dificulta detectar respuestas débiles/alucinaciones. |
| UI (operación) | Historial / reiniciar sesión | Previsto | (Aparece en guías/versions) | Evaluación: desaparece → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo medio: empeora repetibilidad de pruebas/consultas. |
| UI (rendimiento) | Métricas de rendimiento (tiempo) | Previstas | Guías describen métricas | Evaluación: “Cumple” | ✅ Desarrollado | Riesgo bajo: medida disponible. |

## D) Inclusión y diversidad (perspectiva de género)

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (docs UBXAT) | Evidencia de evaluación/validación de UBXAT | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend (resultado) | Perspectiva de género y consultas “gender-aware” | Requisito transversal con foco en explicabilidad/ética (TD44) | Documentación de prompts/estrategia “gender-aware” | Evaluación: “No cumple” (no se obtienen resultados esperados en práctica) | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo muy alto: eje de requisitos; afecta conformidad global del prototipo. |

## E) KG-to-text (Wikipedia)

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (UBXAT) | Evidencia de evaluación/validación | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | KG-to-text para redacción automática de artículos Wikipedia | Requisito TD44-5 | No hay módulo/endpoint documentado en guías disponibles | No hay pruebas ni validación aportada | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo muy alto: falta una función prioritaria del proyecto. |

# Frontend

## F) Plataforma Web (UI/UX), accesibilidad e idiomas

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (Guías UBXAT) | Evidencia de evaluación/validación | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI | Accesibilidad WCAG | Compromiso WCAG | Sin validación WCAG en guías | Evaluación: “No tiene criterios de accesibilidad (WCAG) – No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo alto: puede impedir adopción y supone no conformidad transversal. |
| UI | Responsive (móvil/tablet) | Prometido | — | Evaluación: mobile no funciona bien / versión desktop → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo medio-alto: limita uso en dispositivos y operativa real. |
| UI | Idiomas CAT/ES/EN consistentes | — | — | Evaluación: inconsistencia de idioma → “Parcial” | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo medio: fricción de uso y posible no conformidad lingüística. |
| UI | Monitorización visible en UI | Prevista | Documentada (según versiones) | Evaluación: desaparece en versión posterior → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo medio: dificulta diagnóstico/operación desde UI. |
| UI | Barra de navegación | UI estructurada | Presente | Evaluación: “Cumple” | ✅ Desarrollado | Riesgo bajo. |

## G) Grafo: visualización y transparencia

| Capa (Backend/UI) | Componente/Funcionalidad (Licitación) | Propuesta Península (Memoria técnica) | Evidencia del fabricante (Guías UBXAT) | Evidencia de evaluación/validación | Estado | Riesgo/impacto (trazado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI | Exploración visual (pan/zoom) | Prevista | Descrita | Evaluación: existe pero con limitaciones | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo medio: reduce utilidad para inspección/validación del grafo. |
| UI | Inspección detallada de nodo | Prevista | Descrita | Evaluación: no muestra detalle completo → “Parcial” | 🟡 Parcial o no demostrable del todo | Riesgo medio: dificulta auditoría y depuración. |
| UI | Transparencia de criterio/perspectiva (por qué se muestran datos) | Implicada por explicabilidad/ética | — | Evaluación: “No hay transparencia…” → “No cumple” | ❌ No documentado (no se puede verificar con los PDFs/PNG disponibles) | Riesgo alto: afecta interpretabilidad y confianza; puede invalidar el uso analítico. |
| UI | Panel de control (estadísticas nodos/relaciones) | Previsto | Descrito | Evaluación: “Cumple” | ✅ Desarrollado | Riesgo bajo. |

# Resumen

## A) Ingesta/ETL y administración de datos (BACKEND)

Cumple: hay documentación de módulo de ingesta/ETL y operativa para alimentar el grafo.
Falla / no se demuestra: la evaluación indica que no se evaluó (preparan BD), por lo que no queda probado que el KG esté construido según requisitos de diseño ni que el ETL funcione end-to-end.
Riesgo dominante: alto por dependencia en cascada (SPARQL, Q&A y visualización dependen del KG/ETL).

## B) SPARQL / consultas avanzadas (BACKEND primero)

Cumple: el backend SPARQL queda validado con pruebas ejecutadas (endpoint, ASK/COUNT, etc.).
Falla / parcial: la capa UI presenta discrepancias frente al servidor y la biblioteca de consultas es limitada (parcial).
Riesgo dominante: medio, por riesgo de interpretación errónea en UI aunque el backend funcione bien.

## C) Módulo Agente / Conversacional (BACKEND)

Cumple: existe el canal conversacional (API/guías) y métricas de rendimiento (tiempo) evaluadas como “cumple”.
Falla / parcial: el Q&A no recupera información de forma fiable; además desaparecen elementos clave de explicabilidad (fuentes), confianza e historial en versiones posteriores.
Riesgo dominante: alto–muy alto, porque compromete el objetivo principal del prototipo y debilita la integración neuro-simbólica (TD44-1 y TD44-4).

## D) Inclusión y diversidad (perspectiva de género) (BACKEND/criterio funcional)

Cumple: el fabricante documenta enfoque/prompting “gender-aware”.
Falla: la evaluación concluye “no cumple” en la práctica (no se obtienen los resultados esperados), pese a estar descrito en documentación.
Riesgo dominante: muy alto, por ser un eje de requisitos y afectar a la conformidad global (dimensión ética/explicabilidad).

## E) KG-to-text (Wikipedia) (BACKEND)

Cumple: — (no se aporta evidencia funcional ni de módulo).
Falla: no hay módulo/endpoint documentado ni pruebas de KG-to-text, pese a ser función prioritaria explícita en TD44.
Riesgo dominante: muy alto, por ausencia de una de las dos aplicaciones prioritarias del proyecto.

## F) Plataforma Web (UI/UX), accesibilidad e idiomas (FRONTEND)

Cumple: navegación general (“barra de navegación”) evaluada como “cumple”.
Falla: accesibilidad WCAG y responsive no cumplen; monitorización UI desaparece en versiones; idiomas son inconsistentes (parcial).
Riesgo dominante: alto, por impacto directo en adopción/uso y posibles incumplimientos transversales de interfaz.

## G) Grafo: visualización y transparencia (FRONTEND)

Cumple: panel de control (estadísticas) “cumple”; exploración/inspección existen pero con limitaciones (parcial).
Falla: falta de transparencia sobre por qué se muestran determinados datos (no cumple), afectando interpretabilidad.
Riesgo dominante: alto, por pérdida de confianza/auditabilidad en la capa de análisis del conocimiento.